## Slide 1: Manajemen Proyek dan SDLC
Tim SiSFO

## Slide 2: Sub Pokok Bahasan
Project Planning : Initiation
Project Planning : Management
Dokumen Ruang Lingkup Proyek
Pengantar SDLC Fase Analisis

## Slide 3: SDLC : Planning Phase
Project
Initiation
Tahap perencanaan adalah proses dasar memahami mengapa suatu sistem harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek membangun itu.
Terbagi 2 tahap

## Slide 4: Planning phase

## Slide 6: Project Initiation : Defining The Problem
Inisiasi dari pengembangan sistem dapat disebabkan oleh 3 alasan :
Memanfaatkan kesempatan
Menyelesaikan Masalah
Menyesuaikan dengan Instruksi/Pesanan

## Slide 7
Apa pun alasan dimulainya proyek, biasanya diperlukan tinjauan awal untuk memastikan bahwa manfaatnya lebih besar daripada biaya dan risiko pembangunan.
Kegiatan pertama dari hampir setiap proyek setelah disetujui adalah kegiatan yang secara tepat mendefinisikan masalah bisnis, menentukan ruang lingkup proyek, dan melakukan analisis kelayakan, termasuk analisis biaya / manfaat.

## Slide 8: Project Initiation : Feasibility Analysis
ANALISIS KELAYAKAN
Kelayakan teknis (Bisakah kita membangunnya?)
Kelayakan ekonomi (Apakah akan memberikan keuntungan bisnis?)
Kelayakan organisasi (Jika kita membangunnya, apakah akan digunakan?)

## Slide 9: Inisiasi Proyek

## Slide 10: Inisiasi Proyek: Kelayakan Teknis
“Bisakah Kita Membangunnya?”
Kebiasaan dengan aplikasi dan teknologi
Ukuran proyek, menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Kompleksitas masalah juga perlu dipikirkan
Tim proyek yang perlu dilakukan sistem baru dengan teknologi yang sudah ada dalam organisasi

## Slide 11: Proyek Inisiasi : Kelayakan Ekonomi
“Haruskah kita membangun sistemnya?”
Juga disebut analisis biaya-manfaat
  Analisis dan Pengukuran Arus Kas
  Pengembalian Investasi
  Break Event Point
  Net Present Value

## Slide 12: Pengukuran dengan Cash Flow Analysis

## Slide 13: Contoh ROI (return Of Investment)

## Slide 14: Break-Even Point (BEP)

## Slide 15: Net Present Value (NPV)
Selagi NPV > 0, maka sebuah proyek dapat diterima secara ekonomi
(Required rate of return*Total Benefit)  rate tidak boleh lebih besar dari 6%. Contoh yang digunakan adalah interest rate Bank Indonesia

## Slide 16: Komponen Biaya

## Slide 17: Proyek Inisiasi : Kelayakan Organisasi
“Jika kita membangunnya, apakah mereka akan datang?”
Analisis stakeholder yang terlibat serta pengguna sistem

## Slide 18: Proyek Inisiasi : memilih metodologi (pendekatan SDLC)
Model yang sudah dibahas :
  Waterfall
  Prototyping
  Spiral

## Slide 19: Waterfall : Sekuensial

## Slide 20: Waterfall : Paralel

## Slide 21: Warefall : Paralel (V Model)

## Slide 22: Rapid Application Development (RAD)
Iterative (Spiral)
System Prototyping

## Slide 23: RAD : Iteratif/ Spiral

## Slide 24: RAD : prototyping

## Slide 25: Agile Development
Pengembangan yang berpusat pada proses programming (programming centris)
Contoh : XP (Extreme Programming)

## Slide 26: Pilih metode terbaik
Perjelas kebutuhan user
Familiarity with Technology
Kompleksitas Sistem (Waterfall dikombinasi dengan Prototype)
Kehandalan sistem (V Model Waterfall)
Jadwal (cepat : RAD)

## Slide 27: Manajemen Proyek : Bagi-2 Pekerjaan
Langkah pertama dalam membangun jadwal proyek adalah mengidentifikasi semua kegiatan dan tugas-tugas yang perlu dijadwalkan dalam sebuah Work Breakdown Structure (WBS)

## Slide 29: Manajemen Proyek : Penjadwalan
Tentukan lama pengerjaan masing-masing pekerjaan

## Slide 32: Manajemen Proyek : Staffing
Identifikasi roles apa saja yang dibutuhkan (programmer, database engineer, designer, dsb)
Tentukan jumlahnya sesuai dengan pekerjaan dan waktu pengerjaan yang sudah diidentifikasi sebelumnya

## Slide 33: SDLC : Analisis

## Slide 35: Apakah Persyaratan ?
Requirements (Persyaratan) dapat disebut juga kebutuhan adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus lakukan atau apa karakteristik perlu dimiliki oleh sistem untuk menjawab permasalahan

## Slide 36
Requirement memuat :
What the business needs (business requirements);
What the users need to do (user requirements);
What the software should do ( functional requirements);
Characteristics the system should have (nonfunctional requirements); and how
The system should be built (system requirements)

## Slide 37: Pertemuan Tim
Buatlah Sebuah Scope Document terkait dengan Tema Sistem Yang akan dikembangkan oleh perusahaan anda!
Muatan Dokumen :
  Judul Sistem Company dan Tim
  Deskripsi Masalah
  Benefit
  Kemampuan yang Harus Ada pada sistem yang akan dibuat, sehingga dapat memecahkan masalah
  Feasibility Analysis
  Jadwal Proses
  Staffing

## Slide 38
Akhir bab 13.